四川省大英县中等职业技术学校

2024年薄弱学校改造项目（一期）建设方案

一、基本情况

大英县中等职业技术学校，国家级重点中等职业技术学校，国家中等职业教育改革发展示范学校。学校办学历史悠久，占地130亩，建筑面积7万多平方米，开设有电子电器应用与维修、机械加工技术、服装设计与工艺、旅游服务与管理、计算机应用、汽车维修和对口高职等系列专业，是一所融职业中专、中高职衔接教育、短期培训、技能鉴定、公共服务为一体的新型国家级重点中等职业学校。学校以“提升学生才能、成就教师事业、打造学校品牌、服务地方经济发展”为办学宗旨，以“立身有信度，就业有优势，升学有基础，创业有能力”为培养目标，坚持“以提高质量为核心，以改革创新为动力，以校企合作为主线，以课程改革为重点，以教学改革为支撑，以队伍建设为保障”原则，不断深化办学模式、培养模式、教学模式以及评价模式改革，不断创新教育内容，完善内部管理，加强队伍建设，不断坚持引企入校、办校入企，形成了“创新求实、结合实际”的教学特色、“紧贴市场，打造品牌”的专业特色以及“校企合作、工学交替”的人才培养特色，逐步成为办学特色鲜明，推动区域产业升级发展的职教新高地。

二、现状分析

**（一）校舍条件现状**

1.四川省大英县中等职业技术学校校园占地面积157656.92平方米，其中大部分为非学校产权面积，存在非学校产权独立使用占地面积，校舍面积稳定性差，严重影响学校发展规划。

2.学校宿舍为第三方投资建设使用（BOT模式），住宿条件差，管理难度大。宿舍热水供应系统存在严重安全隐患，亟待改善，宿舍内坝年久失修，亟需修缮，学生宿舍无洗衣、吹发等生活用房，学生生活条件差。

3.随着学校办学规模扩大，在校学生人数激增，教学用房严重不足。

4.学校于2001投入使用，距今已20年未全面维护维修，教学楼、实训楼用电线路老化，存在严重安全隐患，教室仍使用的是普通照明灯，不符合国家标准。

**（二）设施设备现状**

1.学校教学、实习仪器设备价值3276.62万元，其中大部分设施设备为2010年至2014年国家重点职业学校、国家级职业改革发展示范校建设期间采购，大部分设备已过报废期，多数设备陈旧，与企业一线设备、技术发展严重脱节，制约了学校发展。

2.现有纸质图书77360册，电子图书100000册，纸质图书数量不能满足阅读需求。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年薄弱学校改造项目 | | | | | |
| 建设项目 | 建设地点 | 建设规模 | 单价（元） | 约需资金 | 备注 |
| 校园内坝透水地坪 | 修德楼内坝、围墙停车场、精技楼外停车场、学生宿舍内坝 | 7000平方米 | 110 | 80万 |  |
| 笃学楼及校前广场改造 | 校前广场、笃学楼阳台护栏及屋檐排危、门厅改造、内坝改造 | 2900平方米 | 600 | 173万 |  |
| 学校电路改造 | 精技楼 | 10000平方米 | 80 | 80万 |  |
| 学校停车蓬 | 围墙停车场、行政楼前 | 2处 | 40万 | 40万 |  |
| 学生宿舍热水系统改造 | 学生宿舍 | 1套 | 20万 | 20万 |  |
| 校园绿化 | 校园内绿植区域 | 1个 | 7万 | 7万 |  |
| 合计 |  |  |  | 400万 |  |
|  | 2024年薄弱学校采购项目 |  |  |  |  |
| 采购项目 | 建设地点 | 采购数量 | 单价（元） | 约需资金 | 备注 |
| 一体机采购 | **一、二校区教学楼** | 30台 | 2万 | 60万 |  |
| 空调采购 | **一、二校区教学楼** | 260台 | 8000 | 208万 |  |
| 教室照明系统改造 | 笃学楼、修德楼 | 180间 | 7333.3 | 132万 |  |
| 合计 |  |  |  | 400万 |  |
|  |  |  |  |  |  |

三、建设内容

四川省大英县中等职业技术学校

2024年12月3日